20230331

1. 工作分配：

|  |  |
| --- | --- |
| 10856017 | 後端 |
| 10856024 | 後端 |
| 10856036 | 前端 |
| 10856038 | 前端 |
| 10856045 | 後端 |

1. 前端

4/7 完成前端介面圖

1. 後端
2. 4/21完成建立資料庫
3. 4/21完成註冊、登入系統建置